Описания инициативного проекта

**Степнинское сельское поселение**

**Марьяновского муниципального района Омской области**

 (наименование муниципального образования Омской области)

 1. Наименование инициативного проекта, выдвигаемого для полученияфинансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омскойобласти, направленного на решение вопросов местного значения или иныхвопросов, право решения, которых предоставлено органам местногосамоуправления Омской области (далее - проект): **"Обустройство территории прилегающей к Дому Культуры в с. Степное Марьяновского муниципального района Омской области".**

 2. Место реализации проекта.

 2.1. Муниципальный район/городской округ: **Марьяновский муниципальный район Омской области**.

 2.2. Поселение: **Степнинское сельское поселение**

 2.3. Населенный пункт: **с. Степное**.

 2.4. Численность населения населенного пункта: **844 человек**.

 3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которогонаправлен проект.

 3.1. Тип объекта: **обустройство прилегающей территории к объекту социальной инфраструктуры в сфере культуры**.

 3.2. Адрес объекта (при наличии): **Марьяновский район, с. Степное, ул. Центральная, 27**

 3.3. Документы, подтверждающие право собственности муниципальногообразования Омской области на объект, на развитие (создание) которогонаправлен проект (прилагаются)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид документа (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, свидетельство о праве собственности или иной документ, подтверждающий основание возникновения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения объектом недвижимого имущества) | Дата | Номер документа |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок | 13.07.2007 | Серия 55 АВ № 470117 |

 4. Информация о вопросах местного значения или иных вопросах, праворешения, которых предоставлено органу местного самоуправления Омскойобласти, в рамках которых реализуется проект.

 4.1. Наименование вопросов местного значения или иных вопросов, праворешения которых предоставлено органу местного самоуправления Омскойобласти, в рамках которых реализуется проект: **создание условий для массового отдыха жителейпоселения и организация обустройства мест массового отдыха населения**(**п. 15 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),организация благоустройства территории поселения (п. 19 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).**

 4.2. Муниципальное образование Омской области, органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопроса местногозначения или иного вопроса,праворешения которого предоставлено органуместного самоуправления Омской области, и планируют реализовать проект:

 - муниципальный район;

 - городской округ

 - городское поселение

 **- сельское поселение.**

 5. Описание проекта.

 5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

**в с. Степное недостаточно мест для отдыха селян, а в самом центре села в районе Дома Культуры большая территория эстетически непривлекательна. Отсутствует освещение, асфальтовое покрытие практически разрушено, по краям площади беспорядочно растут кустарники и поросль. В течение 2020, 2021 гг. проводился капитальный ремонт здания Дома Культуры и в 2022 г. планируется его завершить, в процессе ремонта пострадала часть примыкающей к зданию территории. Актуальность реализации проекта в с. Степное также обусловлена тем, что в южной стороне территории, планируемой к обустройству, расположен памятникучастникамВОВ и данная территория служит местом проведения памятных мероприятий.**

 5.2. Ожидаемые результаты:

**Обустройство территории прилегающей к Дому Культуры в с. Степное Марьяновского муниципального района Омской областипозволит в целом завершить начатый в 2020 году капитальный ремонт здания Дома культуры и повысит уровень благоустроенностицентральнойплощади поселка.**

**Главными результатами реализации проекта являются создание значимого общественного пространства, формирование чувства гражданской инициативы и ответственности за социальную обстановку в своем населенном пункте. Общественная значимость реализации проекта способствует развитию активности населения, устанавливает тесную связь между жителями территории с. Степное.**

 5.3. Наличие технической, проектной и сметной документации:

 - локальная смета (**сводный сметный расчет**) **на работы (услуги) в рамках инициативного проекта с отметкой об ознакомлении и согласиипредставителя инициативной группы граждан;**

 -**проектная документация на работы (услуги) в рамках проекта**;

 - прайс-листы и другая информация, подтверждающая стоимостьматериалов, оборудования, являющегося неотъемлемой частью выполняемого проекта, работ (услуг).

 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе.

 6.1. Количество граждан, принявших участие в выдвижении проекта(согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан (документу,подтверждающему мнение граждан, полученное путем опроса, сбора ихподписей)): \_\_**309**\_\_.

 6.2. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта регулярно (не реже одного раза в месяц)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование групп населения | Количество (человек) | Доля в общей численности населения населенного пункта или части его территории |
| 1 | Жители в возрасте от 1 до 5 лет | 10 | 1,2 |
| 2 | Жители в возрасте от 6 до 12 лет | 55 | 6,5 |
| 3 | Жители в возрасте от 13 до 18 лет | 81 | 9,6 |
| 4 | Жители в возрасте от 19 до 24 лет | 307 | 36,4 |
| 5 | Жители в возрасте от 25 до 30 лет | 211 | 25,0 |
| 6 | Жители в возрасте от 31 до 36 лет | 104 | 12,3 |
| 7 | Жители старше 36 лет | 76 | 9,0 |
| Всего | 844 | 100 |

 6.3. Планируемые источники финансирования проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид источника | Сумма(рублей) | Доля в общей сумме проекта (процентов) |
| 1 | Средства областного бюджета | 1 753 230 | 78,2 |
| 2 | Средства местного бюджета | 490 005,60 | 21,8 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 230 000 | 10,2 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 75 005,60 | 3,3 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 185 000 | 8,2 |
| Всего | 2 243 235,60 | 100 |

 6.4. Вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (приналичии)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | Сумма(рублей) |
| 1 | ИП Ильина Светлана Александровна | 35 000 |
| 2 | ИП Глава КФХ Лепший Николай Алексеевич | 150 000 |
| Всего | 185 000 |

 6.5. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие вреализации проекта (согласно протоколу схода, собрания, конференции граждан(документу, подтверждающему мнение граждан, полученное путем опроса, сбора их подписей)): **40.**

 6.6. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудовогоучастия, предусмотренного [пунктом 6.5](#Par325) настоящей Формы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| - | - | - | - | - |

 7. Каналы, с помощью которых осуществлялось информирование о проекте:

**газета «Авангард», официальный сайт Степнинского сельского поселения stepn.maryan.omskportal.ru.**

 8. Предполагаемый механизм содержания и эксплуатации объектаобщественнойинфраструктуры-результата реализации инициативного проекта(с указанием источника средств для содержания такогообъекта):

**После окончания работ по обустройствутерритории прилегающей к Дому культуры в с. Степное объект будет принят на баланс в Степнинское сельское поселение.**

 9. Плановая дата окончания реализации проекта: **31.10.2022**г.

 10. Сведения о представителях инициативной группы граждан,представителях органа территориального общественного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей инициативной группы, органа территориального общественного самоуправления (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Шошева Татьяна Викторовна | 89509587047 |  |
| 2 | Раковский Александр Сергеевич | 89507858943 |  |
| 3 | Ветрова Валентина Ивановна | 89081188956 |  |
| 4 | Конышева Ольга Викторовна | 89620429007 |  |
| 5 | Гришина Алена Дмитриевна | 89006799353 |  |

 11. Сведения опредставителях местной администрации муниципальногообразования Омской области, ответственных за подготовку документации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей администрации муниципального образования (полностью) | Контактный телефон | Адрес электронной почты |
| 1 | Лепший Роман Алексеевич | 89533994819 |  |

 12. Дополнительная информация и комментарии (при необходимости):

 Приложение:

1. Фотографии, отражающие текущее состояние объекта (4штуки);

2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок;

3. Постановление Главы Степнинского сельского поселения «Об отборе инициативных проектов на территории Степнинского сельского поселения в целях выдвижения для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области.

Глава Администрации

Степнинского сельского поселения Р.А. Лепший

"03" ноября 2021 г.