**Российская Федерация**

**Глава Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29.02.2024 №14

Об организации противопаводковых мероприятий на территории

Степнинского сельского поселения в 2024 году

В соответствии с Законом Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Степнинского сельского поселения, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Степнинского сельского поселения в период весеннего половодья в 2023 году постановляю:

1. Образовать противопаводковую комиссию. Приложение №1

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий. Приложение №2

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Степнинского

сельского поселения Р.А.Лепший

Приложение№1

к Постановлению

Главы Степнинского

сельского поселения №14

от 29.02.2024

Состав

противопаводковой комиссии

Степнинского сельского поселения

Марьяновского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Лепший Роман Алексеевич | Глава с/поселения, председатель комиссии |
| 2 | Афонина Марина Викторовна | Специалист администрации с/поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Лепший Николай Алексеевич | Глава КФХ «Лепший Н.А.»  (по согласованию) |
| 4 | Пенно Александр Адольфович | Управляющий отд.№2 ООО «Золотая Нива»  (по согласованию) |
| 5 | Саломатов Василий Васильевич | Староста с.Степное  (по согласованию) |
| 6 | Чубаров Александр Александрович | Глава ИП «Чубаров А.А.»  (по согласованию) |

Приложение № 2

к Постановлению

Главы Степнинского

сельского поселения №14

от 29.02.2024г.

План противопаводковых мероприятий

Степнинского сельского поселения на весенний период 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | Разработка плана  комплексных мероприятий  по подготовке и пропуску  весеннего паводка на  закрепленной территории | Глава сельского  поселения, предприниматели | До 01.03.2024г. |  |
| 2 | Проведение заседаний КЧС и ПБ, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2024 году. | Глава сельского поселения | до 01.04.2024г. |  |
| 3 | Организация работы с  жителями по ликвидации  стихийных свалок, очистке  прилегающих к домам  кюветов и водосточных  труб. | Противопаводко-  вая комиссия,  жители поселения. | до 01 апреля  2024 г. |  |
| 4 | Проверка объектов  жизнеобеспечения  на предмет безаварийной  работы(эл.тепло.водоснаб-  жжения) | Специалист ЖКХ  Гл.энергетик  ОАО ПКЗ Омский  РЭС Марьяновская  по согласованию  с их руководством | Март  Апрель |  |
| 5 | Дежурство членов противопаводковой комиссии  для оперативного  решения возникающих  задач | Противопаводко-  вая комиссия | В паводковый  период |  |
| 6 | Информирование населения о прохождении  весеннего паводка, проводимой работы по защите населения и территории от ЧС вызванных паводком, состоянием источников водоснабжения и качества воды | ЦТСЭН по Марьяновскому  району  Противопаводковая  комиссия | В паводковый  период |  |
| 7 | Расчистка водопропускных  труб на дорогах в черте  поселения | Балансосодержатели  дорог, жители частного сектора | с 01.04.2023 |  |
| 8 | Вывоз снега с территорий  организаций, мест сбора  Т.Б.О. | Руководители  организаций,  администрация  поселения. | до 01.04.  2023 г. |  |
| 9 | Расчистка кюветов, нарезка  русел для пропуска талых  вод в местах постоянного  оттока. | Руководители  организаций,  администрация  поселения. | до 01.04.  2023 г. |  |
| 10 | Подготовка, водооткачивающих средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | Глава поселения | до 01.04.  2023 г. |  |
| 11 | Представление информации от Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района в ЕДДС о состоянии паводковой обстановки. | Глава поселения | постоянно |  |

Перечень

наиболее вероятных мест затопления на территории населенных пунктов Степнинского сельского поселения

**с. Степное**

- улица Снежная №7

- улица Западная №21;21а

- улица Центральная № 1;2;3;4;5

- улица Мира №1;2;3;4;5;6;7;8;9;11

- улица 1-я Северная №1;№5

**д. Малая Степнинка**

- улица Новая;

- улица Восточная;