**Российская Федерация**

**Глава Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2025 №16а

Об организации противопаводковых мероприятий на территории

Степнинского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Законом Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом Степнинского сельского поселения, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Степнинского сельского поселения в период весеннего половодья в 2025 году

Постановляю:

1. Образовать противопаводковую комиссию и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Степнинского сельского поселения на весенний период 2025 года (приложение № 2).

3. Привлечь силы и средства Степнинского сельского поселения, для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2025 году.

4. Рекомендовать ИП Главе КФХ Лепший Н.А. – Лепший Н.А., ИП Главе КФХ «Чубаров А.А.»-Чубаров А.А.,населению Степнинского сельского поселения принять меры по проведению мероприятий для пропуска талых вод в целях уменьшения риска возникновения ЧС в период весеннего паводка 2025 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации Степнинского

сельского поселения Р.А.Лепший

Приложение№1

к Постановлению

И.о. Главы Администрации

Степнинского

сельского поселения №16а от 17.03.2025

Состав

противопаводковой комиссии

Степнинского сельского поселения

Марьяновского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Лепший Роман Алексеевич | И.о.Главы Администрации Степнинского с/поселения, председатель комиссии |
| 2 | Афонина Марина Викторовна | Специалист 1 категории администрации Степнинского с/поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Лепший Николай Алексеевич | ИП Глава КФХ «Лепший Н.А.»  (по согласованию) |
| 4 | Пенно Александр Адольфович | Староста д.Малая Степнинка  (по согласованию) |
| 5 | Саломатов Василий Васильевич | Староста с.Степное  (по согласованию) |
| 6 | Чубаров Александр Александрович | ИП Глава КФХ «Чубаров А.А.»  (по согласованию) |

Приложение № 2

к Постановлению

Главы Степнинского

сельского поселения №16а

от 17.03.2025г.

План противопаводковых мероприятий

Степнинского сельского поселения на весенний период 2024 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок  выполнения | Примечание |
| 1 | Разработка плана  комплексных мероприятий  по подготовке и пропуску  весеннего паводка на  закрепленной территории | Глава сельского  поселения, предприниматели | До 01.03.2025г. |  |
| 2 | Организация работы с  жителями по ликвидации  стихийных свалок, очистке  прилегающих к домам  кюветов и водосточных  труб. | Противопаводко-  вая комиссия,  жители поселения. | до 01.04.  2025 г. |  |
| 3 | Проверка объектов  жизнеобеспечения  на предмет безаварийной  работы(эл.тепло.водоснаб-  жжения) | Специалист ЖКХ  Гл.энергетик  ОАО ПКЗ Омский  РЭС Марьяновская  по согласованию  с их руководством | Март  Апрель |  |
| 4 | Дежурство членов противопаводковой комиссии  для оперативного  решения возникающих  задач | Противопаводко-  вая комиссия | В паводковый  период |  |
| 5 | Информирование населения о прохождении  весеннего паводка, проводимой работы по защите населения и территории от ЧС вызванных паводком, состоянием источников водоснабжения и качества воды | ЦТСЭН по Марьяновскому  району  Противопаводковая  комиссия | В паводковый  период |  |
| 6 | Расчистка водопропускных  труб на дорогах в черте  поселения | Балансосодержатели  дорог, жители частного сектора | до 20.03.2025 |  |
| 7 | Вывоз снега с территорий  организаций, мест сбора  Т.Б.О. | Руководители  организаций,  администрация  поселения. | до 01.04.  2025 г. |  |
| 8 | Расчистка кюветов, нарезка  русел для пропуска талых  вод в местах постоянного  оттока. | Руководители  организаций,  администрация  поселения. | до 01.04.  2025 г. |  |
| 9 | Подготовка, водооткачивающих средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | Глава поселения | до 01.04.  2025 г. |  |
| 10 | Представление информации от Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района в ЕДДС о состоянии паводковой обстановки. | Глава поселения | постоянно |  |

**Силы и средства Степнинского сельского поселения, привлекаемые для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2025 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, л/с и техника которой привлекаются к ликвидации ЧС | Силы и средства | | |
| Количество л/с всего деж. Смена (чел.) | Наименование техники и её количество (ед.) | |
| Водооткачивающая | Инженерная |
| ИП Глава КФХ Лепший Н.А. | 5 | . | МТЗ – 82 с вакуумной бочкой (емкость 3.5м3). – 1 ед. |
| Администрация с/п | 3 | Мотопомпа – 1 ед |  |

Перечень

наиболее вероятных мест затопления на территории населенных пунктов Степнинского сельского поселения

**с. Степное**

- улица Снежная №7

- улица Западная №21;21а

- улица Центральная № 1;2;3;4;5

- улица Мира №1;2;3;4;5;6;7;8;9;11

- улица 1-я Северная №1;№5

**д. Малая Степнинка**

- улица Новая;

- улица Восточная;